武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 2022级软件工程2班 **学号：**2022302111345 **姓名：**杨栩奕

**项目名称：**惯养精灵——基于 LLM 个人习惯养成系统

**小组成员：**赵衍枫、刘指瑞、胡镇宇、孙东方、杨栩奕

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、项目基本需求确定；

2、uniapp框架基础学习；

3、项目需求细化；

4、前端页面草图设计；

5、用户交互设计细化；

6、开始基础前端界面的代码编写。

1. **本周进度/任务完成情况**

1、学习了uniapp框架基础学习；

2、了解后端springboot框架；

3、独立尝试了前后端demo交互（单表的查询）；

4、项目需求基本确立；

5、完成全部前端页面原型图设计；

6、完成前端社区主页样式搭建；

7、完成前端个人主页样式搭建；

1. **下周的计划和项目任务**
2. 项目需求返工细化、项目设计返工细化、项目架构实现返工
3. 前端界面全部搭建完成；

3、与后端完成各功能的对接与测试；

**四、存在的主要问题或特殊情况**

1、项目需求不断调整：在项目需求确立过程中，部分需求的细化程度不够，导致后续设计和开发进度有所拖延，下周需要返工，进一步细化需求。

2、uniapp框架学习曲线较陡：由于对uniapp框架不熟悉，导致在初期学习过程中遇到不少困难，影响了前端开发效率。

3、前后端对接问题：在前后端进行初步对接尝试时，出现了数据格式不匹配和接口调用错误等问题，导致部分功能无法正常实现，需要进一步调试和修改。

4、时间管理问题：由于时间管理上存在不足，部分任务未能在预定时间内完成，需要加强时间管理以及和其他组员的协调沟通。