武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工6班** **学号：2022302111492** **姓名：孙东方**

**项目名称：基于LLM个人习惯养成系统 小组成员：胡镇宇、杨栩奕、赵衍枫、刘指瑞、孙东方**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、后端与前端建立服务器图片上传连接

2、uniapp调研与学习

3、uni-calender调研

4、项目基本需求确定

5、vue框架的学习

6、前端原型图设计

7、根据草图设计API文档

8、前端登录代码实现

9、前端计划代码实现

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 在我的本地已经跑通前端上传照片,后端返回相应的url

2、uniapp框架学习差不多了,基本项目结构以及具体代码的情况能够有一定的掌握

3、uni-calender能够实现我们想要的计划的日程表

4、已经完成项目第一版的项目需求确定

5、由于可能需要调用vue的部分component,因此需要对vue的架构以及结构熟悉一下

6、前端设计图完成

7、API文档已经交付后端,后续会继续与后端沟通然后修改代码

8、登录代码全部完成,包括template、css还有交互逻辑

9、计划代码完成了template和css的代码,其交互逻辑还在完善中

1. **下周的计划和项目任务**

1、继续完善计划首页代码

2、进行第二版需求讨论

3、继续完善API文档

4、继续计划详情页的前端代码开发

5、逐步与后端实现接口对接

6、与后端交流沟通类图和数据库建表

1. **存在的主要问题或特殊情况**
2. 缺乏时间进行技术的学习,大部分时间都在进行需求的讨论和设计
3. 一开始不知道该怎么开展项目,还好有老师的指导,我们一步一步步入正轨,从需求设计开始再到类图设计,逐渐了解并理解
4. 前后端协调问题：在API文档编写和接口对接的过程中，前后端团队的沟通还不够顺畅。尤其是涉及到类图和数据库设计时，前后端对数据结构的理解存在差异，需要进行多次讨论和修改