武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工3班** **学号：2022302111438**  **姓名：赵衍枫**

**项目名称：“惯养精灵” 小组成员：赵衍枫、刘指瑞、孙东方、杨栩奕**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成项目的需求、整体架构设计、数据库设计；

2、学习springboot框架和mybatis框架的基本学习；

3、完成User模块的实现；

4、完成服务器环境的配置工作。

1. **本周进度/任务完成情况**

1、完成了项目计划书的撰写；

2、完成了springboot和mybatis框架的基本学习，且调研了Echart等数据可视化技术；

3、完成了项目整体的需求和框架、模块的确定和设计；

4、完成了用户模块的开发；

5、开辟了阿里云ECS的实例，配置好云服务器的环境，将项目的用户模块成功部署到服务器并实现了同前段的对接。

1. **下周的计划和项目任务**

1、重新确定项目需求，并以此继续深化需求和架构模块的设计；

2、协助开发plan模块，完成admin模块的开发；

3、基本完成项目开发工作和单元测试工作，并部署项目

1. **存在的主要问题或特殊情况**

根据老师的要求，现阶段项目确定的需求较少，为此需要额外使用4至5小时重新细化和增添需求，并相应修改设计。