武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工2班** **学号：** 2022302111463  **姓名：胡镇宇**

**项目名称：基于LLM的习惯养成系统 小组成员：赵衍枫、孙东方、刘指瑞、杨栩奕、胡镇宇**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**
2. **完成项目的基础功能实现**
3. **利用junit完成不同模块功能的单元测试**
4. **完善LLM模块，规范接口的输入输出**
5. **进行系统的前后端交互测试**
6. **本周进度/任务完成情况**
7. **Plan模块功能基本实现**
8. **LLM接口模块基础功能初步实现**
9. **不同模块功能的单元测试的实现**
10. **定义了LLM模块prompt模板来规范输入输出**
11. **Admin后台管理模块功能初步实现**
12. **下周的计划和项目任务**
13. **继续完成项目前后端的对接的最后工作**
14. **美化前端用户界面**
15. **优化后台管理模块并完成前后端对接**
16. **撰写开发过程文档**
17. **存在的主要问题或特殊情况**
18. **项目需求增加返工**
19. **项目设计建构变动返工**
20. **前后端对接时的跨域问题**
21. **LLM API接口响应时间过长，异步连接超时**