武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工三班 **学号：** 2022302111149  **姓名：刘指瑞**

**项目名称： 惯养精灵 小组成员：赵衍枫、孙东方、杨栩奕、胡镇宇**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成Poster CRUD的初步编写

2、进行项目整体设计

3、确定项目基本需求

4、进行项目需求的细化

5、进行springboot基础学习

6、项目各模块类设计

7、数据字典撰写

......

1. **本周进度/任务完成情况**

1、对于Poster的增删改查相关操作完成初步编写

2、完成项目整体设计

3、项目基本需求已进行确定

4、完成项目需求的细化

5、完成springboot的基础学习，包括mybatis的基础学习

6、完成各模块类的初步设计

7、完成数据字典的第一版编写

......

1. **下周的计划和项目任务**

1、项目需求返工细化

2、项目设计返工细化

3、项目架构进行返工

4、完成项目开发

......

1. **存在的主要问题或特殊情况**

在本次项目的需求确定和项目设计的过程中存在一些疏忽与问题，指导老师在本周将近结束的时候发现了我们对于数据库表设计的缺陷，我们根据老师提出的建议对数据库结构进行了修改，同时老师也给出了需求可以继续增加的提议，因此在下周一开始我们即需要根据重新确定的数据库结构对原来已实现的接口进行初步修改，同时继续进行需求深化，以使得项目功能更加完善、设计更加合理。